Stadt Lindenhafen

Der Buergermeister – Wirtschaftsfoerderungsabteilung –

Marktplatz 1, 29482 Lindenhafen

Tel.: 05841/9200-0 | wirtschaftsfoerderung@lindenhafen.de

Lindenhafen, 5. September 2023

KommunalWaerme Lindenhafen GmbH

– Geschaeftsfuehrung –

Industriestrasse 12, 29482 Lindenhafen

Betreff: Foerderbescheid – Investitionszuschuss WaermeWende Lindenhafen 2026 – AZ: WF-2023-0047/EUR

I. Tenor (Entscheidung)

1. Bewilligung

Der Stadt Lindenhafen bewilligt der KommunalWaerme Lindenhafen GmbH auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses Nr. 2023/SR/017 vom 14. Maerz 2023 einen nicht rueckzahlbaren Investitionszuschuss in Hoehe von:

14.000.000,00 Euro (vierzehn Millionen Euro)

fuer das Vorhaben „WaermeWende Lindenhafen 2026“.

2. Zweck – Teilmassnahmen

| Teilmassnahme | Betrag (€) |
| --- | --- |
| Errichtung Waermepumpenanlage (12 MW thermisch) | 6.400.000 |
| Erneuerung Leitungstrassen (8,4 km) | 4.800.000 |
| Netzanschluss Neubaugebiet Am Sandkrug | 1.500.000 |
| Netzanschluss Westliches Industriegelaende | 1.100.000 |
| Projektmanagement und Planungsleistungen | 200.000 |
| Summe | 14.000.000 |

3. Auszahlung in drei Tranchen

Tranche 1 (40 % = 5.600.000 €): nach Baubeginn und Vergabeabschluss, fruehestens 1. Januar 2024.

Tranche 2 (40 % = 5.600.000 €): nach Fertigstellung der Waermepumpenanlage, spaetestens 31. Dezember 2025.

Tranche 3 (20 % = 2.800.000 €): nach Vorlage des Verwendungsnachweises, spaetestens 30. Juni 2027.

II. Nebenbestimmungen

§ 1 – Zweckbindung  Die Zuschussmittel sind ausschliesslich fuer die im Tenor genannten Teilmassnahmen zu verwenden. Jede Zweckaeenderung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der bewilligenden Stelle.

§ 2 – Vergabe  Die Zuwendungsempfaengerin hat bei der Vergabe die Vorschriften des Vergaberechts (GWB, VgV, VOB/A, UVgO) zu beachten. Die Sollvorschrift zur Beruecksichtigung regionaler Unternehmen bei Tiefbauleistungen begruendet keinen Rechtsanspruch.

§ 3 – Berichtspflicht  Jaehrlich zum 31. Maerz (erstmals 31. Maerz 2025) ist ein Zwischenbericht mit CO₂-Einsparungen, Baufortschritt und Mittelverwendung vorzulegen.

§ 4 – Aufbewahrung  Belege und Vergabeunterlagen sind mindestens zehn Jahre nach Bewilligung der letzten Tranche aufzubewahren.

§ 5 – Weiterleitungsverbot  Weiterleitung von Zuschussmitteln an Dritte ist ohne Zustimmung der bewilligenden Stelle unzulaessig.

§ 6 – Rueckforderungsvorbehalt  Rueckforderung bei: zweckwidriger Verwendung; Nicht-Vorlage von Nachweisen nach Nachfristsetzung; Veraeusserung, Stilllegung oder Zweckentfremdung der Anlagen innerhalb von zehn Jahren. Zinssatz: 5 über Basiszinssatz (§ 247 BGB) ab Auszahlungstag.

III. Begruendung

Die KommunalWaerme Lindenhafen GmbH betreibt das kommunale Fernwaermenetz der Stadt. Das Vorhaben dient dem Klimaschutz und der Versorgungssicherheit. Rechtsgrundlagen: §§ 110, 111 NKomVG; kommunale Wirtschaftsfoerderungsrichtlinie 2021; Niedersaechsische Klimaschutzrichtlinie vom 12. Mai 2021 (Nds. MBl. 2021, S. 724); Stadtratsbeschluss Nr. 2023/SR/017.

Die Wirtschaftsfoerderungsabteilung geht davon aus, dass die Foerdermassnahme als kommunale Daseinsvorsorge-Infrastruktur (Art. 106 Abs. 2 AEUV) keiner Notifizierungspflicht nach Art. 108 Abs. 3 AEUV unterliegt. Eine Gruppenfreistellung nach Art. 36 AGVO wird geprueft. Alternative Finanzierungsinstrumente wurden erwaegen, aber als nicht hinreichend eingestuft.

IV. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift bei: Stadt Lindenhafen, Marktplatz 1, 29482 Lindenhafen. Nach Zurueckweisung des Widerspruchs kann Klage beim Verwaltungsgericht Lueneburg, Auf der Hude 2, 21339 Lueneburg erhoben werden. Dritte koennen bei Betroffenheit ebenfalls Klage erheben.

V. Anlagen

Anlage 1 – Stadtratsbeschluss Nr. 2023/SR/017 vom 14.03.2023

Anlage 2 – Projektbeschreibung WaermeWende Lindenhafen 2026 (KWL, August 2023)

Anlage 3 – Wirtschaftlichkeitsberechnung der Kaemmerei

Anlage 4 – Niedersaechsische Klimaschutzrichtlinie vom 12.05.2021

Anlage 5 – Vorabpruefvermerk der Rechtsabteilung (AGVO, De-minimis)

Thomas Brennecke

Buergermeister der Stadt Lindenhafen

Bearbeitung: Dr. Anja Rennekamp, Wirtschaftsfoerderung, Tel.: 05841/9200-42