# Widerklage-Schriftsatz

Schiedsgericht: Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS)

Az.: DIS-SV-2026/088

Schiedsklägerin/Widerbeklagte: K+B Industriebau AG, Roermonder Straße 155, 52072 Aachen

Schiedsbeklagte/Widerklägerin: Werkmann Bau- und Anlagentechnik GmbH, Industriestraße 44, 52499 Baesweiler

Schiedsort: Frankfurt am Main

Datum: 31. März 2026

## A. Klageerwiderung

Die Schiedsklage der K+B Industriebau AG wird als unbegründet zurückgewiesen. Die von K+B behaupteten Mangelfolgeschäden in Höhe von 1.200.000 EUR sind weder dem Grunde noch der Höhe nach dargelegt. Zum Beleg verweisen wir auf die Anlagen S-W-076 bis S-W-098 (FAT/SAT-Reports, gesamt 18 Prüfberichte), die belegen, dass die Lackieranlage am 04.11.2024 in einem abnahmefähigen Zustand übergeben wurde. Offene Punkte (Steuerungsmodul 7C) lagen ausschließlich im Verantwortungsbereich von K+B.

Weiterhin bestreiten wir, dass das Schiedsgericht für die Mangelfolgeschadensforderung zuständig ist, soweit diese Gegenstände der beim Landgericht Aachen anhängigen Klage (Az. 11 O 188/26) betrifft. Eine doppelte Rechtshängigkeit ist zu vermeiden (§ 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO analog).

## B. Widerklage

Die Widerklägerin erhebt Widerklage auf Zahlung der ausstehenden Werklohnforderung in Höhe von:

Hauptforderung: 2.400.000 EUR netto (zzgl. 19 % MwSt., mithin 2.856.000 EUR brutto)

Zinsen: 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz seit dem 09.01.2026 (Datum Mahnung)

Außergerichtliche Anwaltskosten: 16.944 EUR netto (Gebühren aus Gegenstandswert 2.400.000 EUR nach RVG)

## C. Anlagenstruktur (Übersicht)

| Anlage | Bezeichnung | Seiten im Sammelband |
| --- | --- | --- |
| S-W-001 bis S-W-015 | Vertragsunterlagen (Nachunternehmervertrag, Abnahme, Schlussrechnung) | Seiten 1–180 |
| S-W-016 bis S-W-080 | Bauausfuehrungsnachweise (Aufmass, Bautagebuch, FAT/SAT) | Seiten 181–800 |
| S-W-081 bis S-W-140 | Liefernachweise und Zollpapiere | Seiten 801–1.210 |
| S-W-141 bis S-W-180 | CE-Konformitat und Sicherheitsdatenblatter | Seiten 1.211–1.430 |
| S-W-181 bis S-W-247 | Mehrkostenabrechnung (47 Nachtragspositionen) | Seiten 1.431–1.847 |

Gesamtumfang Sammelband: 1.847 Seiten. Einreichung: 4 Originalexemplare + 4 USB-Sticks (SHA-256-Prufsummenliste als Anlage S-W-248).

## D. Rechtliche Grundlagen der Widerklage

§ 631 BGB: Werklohnanspruch für vertraglich vereinbarte und erbrachte Leistungen. Quelle: https://dejure.org/gesetze/BGB/631.html

§ 2 Abs. 3 VOB/B: Mehrvergütungsanspruch bei Uberschreitung von Leistungspositionen um mehr als 10 Prozent. Quelle: https://dejure.org/gesetze/VOB/B.html

§ 8 Abs. 2 VOB/B: Mehrkostenabrechnung bei Verzoegerungen aus der Sphaere des Auftraggebers. Quelle: https://dejure.org/gesetze/VOB/B.html

BGH, Urteil vom 24.02.2005 — VII ZR 141/03 (bundesgerichtshof.de): Substantiierungsanforderungen bei Werklohnklagen.

Frankfurt am Main, 31. März 2026

RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M.

Söhnchen & Partner Rechtsanwälte mbB, Aachen

Bevollmächtigter der Widerklägerin (Werkmann Bau- und Anlagentechnik GmbH)