AUFSICHTSRATSVORLAGE

Zustimmung nach § 111 Abs. 4 AktG i.V.m. § 5 Abs. 2 lit. f Vorstandsgeschäftsordnung

An: Aufsichtsrat der Volkenrath Energie SE

Von: Vorstand (Dr. Reginald Volkenrath / Dr. Sabine Hagenburg / Marc Lattermann)

Datum: 18. Mai 2026

Tagesordnungspunkt: Asset-Deal Pipeline Northsea Ltd. (FST-2026-0918)

# I. Antrag

Der Vorstand der Volkenrath Energie SE beantragt die Zustimmung des Aufsichtsrats zum Erwerb sämtlicher Betriebsvermögensgegenstände der Pipeline Northsea Ltd., Registered in England and Wales, Company No. 04782193, von der Caledonian Industrial Holdings plc (Edinburgh) im Wege eines Asset-Deals.

# II. Strategische Begründung

Die Ammoniak-Pipeline Northsea-West ist die einzige wirtschaftlich nutzbare Transportinfrastruktur für Ammoniak zwischen Nordsee-Offshoreproduktion und deutschen Industriekunden. Durch den Erwerb sichert die Volkenrath Energie SE eine strategische Versorgungsachse, die für die Umsetzung der Strategie 2030 (Expansion im Bereich grüner Ammoniak) unverzichtbar ist.

Der Erwerb stärkt die Marktposition der Volkenrath Energie SE im Wachstumsmarkt grüner Ammoniak erheblich und schafft Voraussetzungen für die Erfüllung bestehender Lieferverträge mit deutschen Industriekunden (Gesamtvolumen ca. EUR 890.000.000 p.a.).

# III. Transaktionsparameter

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Basiskaufpreis (Enterprise Value) | EUR 8.750.000.000 |
| Earn-Out (maximal) | EUR 280.000.000 |
| Eigenkapitalanteil | EUR 2.200.000.000 |
| Fremdkapital (Senior + Green Bond) | EUR 6.000.000.000 |
| Escrow Altlasten | EUR 180.000.000 |
| W&I-Versicherung Selbstbehalt | EUR 15.000.000 |
| Exklusivitätsfrist | bis 30. Juni 2026 |
| Geplantes Signing | 20. Juni 2026 |
| Geplantes Closing | 1. September 2026 |

# IV. Wesentliche Risiken und Mitigationsmaßnahmen

| Risiko | Risikostufe | Mitigationsmaßnahme |
| --- | --- | --- |
| Altlasten Helgoland-Vorgelagert | Sehr hoch | Escrow EUR 180 Mio.; Phase-II-Audit Bremerhöfer |
| AWG-Investitionspruefung BMWK | Sehr hoch | BMWK-Gespraech; SCADA-Dienstleister-Wechsel als Zusage |
| BKartA Phase-2-Verfahren | Hoch | Remedies-Konzept; Pre-Notification 18. Mai 2026 |
| CMA Phase-2-Verfahren | Hoch | Pre-Notification; UK Counsel Bearboe & Harrington |
| Konkurrenz-Bieter BioNova Chemie AG | Hoch | Exklusivitaetsvereinbarung; beschleunigtes Signing |
| Zinsschranke § 4h EStG | Mittel | Steuerliche Modellierung; GmbH-Vehikel |

# V. Rechtsgrundlagen

§ 111 Abs. 4 AktG — Zustimmungspflicht des Aufsichtsrats für Geschäfte von besonderer Bedeutung

§ 93 AktG — Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit des Vorstands

BGH-Urteil BGHZ 159, 30 (Gelatine) — Hauptversammlungszuständigkeit bei grundlegenden Strukturentscheidungen

# VI. Empfehlung des Vorstands

Der Vorstand empfiehlt dem Aufsichtsrat, dem vorgelegten Asset-Deal unter den nachstehenden Bedingungen zuzustimmen:

1. Das Phase-II-Umweltaudit weist keine Sanierungskosten über EUR 200.000.000 aus.

2. Das BMWK erteilt die AWG-Freigabe ohne Deal-Breaker-Auflagen.

3. Der endverhandelte Basiskaufpreis übersteigt EUR 9.000.000.000 nicht.

Dr. Reginald Volkenrath (CEO) | Dr. Sabine Hagenburg (CFO) | Marc Lattermann (COO)

Volkenrath Energie SE, Hannover, 18. Mai 2026

Beratung: Federkamp Steinheim Tannenfels mbB, Hannover (FST-2026-0918)